Projet Pluridisciplinaire d’Informatique intégrative

REUNION CONCEPTION N°10 21/05

ligne horizontale

**21 mai 2025 16h**

# PARTICIPANTS

[Gabriel DIYAN](mailto:gabriel.diyan@telecomnancy.net)[Mathis PACCOUD](mailto:mathis.paccoud@telecomnancy.net)[Raphaël ROULLET](mailto:raphael.roullet@telecomnancy.net)[Thomas RAMILLON](mailto:thomas.ramillon@telecomnancy.net)

# ORDRE DU JOUR

[**PARTICIPANTS 1**](#_lhm2jbzd1g6i)

[**ORDRE DU JOUR 1**](#_kwsyc5wl8bzd)

[**NOTES 1**](#_rlsx4o5b4mpo)

[Review Todo 1](#_rrppdehciv8t)

[Parcours IA 2](#_j3nzw7thov2z)

[Bug des rondins 2](#_b0uzg8w4nonb)

[Hitgrid 2](#_h1h2qok61buf)

[Démarrage diaporama de soutenance 2](#_cpv39hhoys7z)

[TÂCHES 2](#_xd63vcjtqjs9)

[**ORDRE DU JOUR DE LA SEMAINE PROCHAINE 2**](#_3j0sgewi0301)

[**Prochaine réunion : Mardi 27/05 10h 2**](#_zcujyrdknrrc)

# 

# NOTES

## Review Todo

* Corriger bugs de l’IA : c’est bon (reste juste les trains) -> en train de les rendres déterministes

## Parcours IA

* Parcours en profondeur de l’IA + élagage -> au début pas d’élagage juste profondeur faible
* On recalcule à chaque fois les 12 prochains meilleurs coups (on les calcule à chaque fois) -> tableau est juste utilisé pour affichage
* On doit implémenter de la mémorisation -> donner ancien tableau

## Bug des rondins

* Patcher bug rondins DROITE / GAUCHE

## Hitgrid

* une fonction pour afficher les hitbox a été codée il faut maintenant faire la hitgrid complète

## Démarrage diaporama de soutenance

* A faire prochaine réunion

## TÂCHES

* **Rendre les trains déterministes** [**Raphaël ROULLET**](mailto:raphael.roullet@telecomnancy.net)
* **Affichage de la hitgrid via couleur du sol** [**Gabriel DIYAN**](mailto:gabriel.diyan@telecomnancy.net)
* **Affichage des mouvements comme hitbox via un tableau de direction** [**Mathis PACCOUD**](mailto:mathis.paccoud@telecomnancy.net)
* **Patch le bug des rondins** [**Gabriel DIYAN**](mailto:gabriel.diyan@telecomnancy.net)
* **Gérer les problèmes de train** [**Thomas RAMILLON**](mailto:thomas.ramillon@telecomnancy.net)
* **Faire IA avec hitgrid** [**Thomas RAMILLON**](mailto:thomas.ramillon@telecomnancy.net)

# ORDRE DU JOUR DE LA SEMAINE PROCHAINE

* Review TODO
* Démarrage diaporama soutenance

# Prochaine réunion : Mardi 27/05 10h